Semana 2

Ingeniería de Software (PRY3211)

Formato de respuesta

| Nombre estudiante: Sofía Pérez Riffo |  |
| --- | --- |
| Asignatura: Ingeniería de Software | Carrera: Analista Programador Computacional |
| Profesor: Jorge Canales S. | Fecha: 23/03/2026 |

# Descripción de la actividad

En esta segunda semana, deberás realizar la actividad formativa grupal con encargo llamada "Ajustando la visión del producto a un ciclo de desarrollo ágil", donde utilizarás el proyecto definido por medio del ERS para traspasarlo a modalidad ágil, definiendo épicas e historias de usuarios, creando el productbacklog del caso de Proyecto de la asignatura.

# Instrucciones específicas

En este formato de respuesta deberás trabajar el Documento Proyect Burndown.

Primera parte: Documento Proyect Burndown

Sistema de Gestión de Reserva Hotelera

Descripción de la metodología de trabajo (Scrum)

Versión 1.0

Historial de Revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autores |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/03/2026 | 1.0 | Primera versión definición de la Visión del Proyecto con los apartados y contenidos asociados |  |

Tabla de Contenidos

Contenido

1.	Introducción	4

1.1.1	Propósito de este documento	4

1.1.2	Problemática que resolver	4

1.1.3	Objetivo del Proyecto	5

1.1.4	Alcances	5

2.	Descripción General de la Metodología ágil a adoptar.	5

2.1.	Fundamentación	5

2.2.	Valores de trabajo	6

3.	Personas y roles del proyecto.	6

4.	Product Backlog. Lista de Componentes y artefactos para Construir.	6

4.1	Épicas e historias de usuarios.	6

5.	Definición del Done	7

5.	Definición tecnologías de Desarrollo a utilizar	8

# Introducción

## Propósito de este documento

El propósito de este documento es poder facilitar y definir la información de referencia necesaria para las personas involucradas en el desarrollo del sistema de “Gestión de Reserva Hotelera”.

Se dará a conocer cómo se ejecutará el desarrollo del producto de software en un ciclo de vida adaptativo e integrativo. También se presentarán las Épicas y sus historias de usuarios, los componentes y artefactos a construir.

Además, se presentarán los roles del equipo Scrum y sus principales competencias técnicas que deben poseer, al igual que sus funciones en el proyecto.

## Problemática que resolver

Actualmente, el Hotel Pacific Reef gestiona sus reservas de manera poco eficiente, principalmente por dificultades para controlar la disponibilidad de habitaciones, errores en las reservas, lo que genera una mala experiencia para los clientes. Además, el proceso no está automatizado ni disponible en línea, lo que limita el acceso de potenciales y futuros clientes.

Por otra parte, la falta de un sistema centralizado dificulta la administración interna, el control de usuarios y la generación de reportes. Esto impacta directamente en la calidad del servicio, la fidelización de clientes y la toma de decisiones estratégicas del negocio, generando una demora en todo el proceso de reservas.

## Objetivo del Proyecto

El objetivo del proyecto es poder desarrollar un sistema web de gestión de reservas hoteleras que permita a los clientes consultar disponibilidad, reservar habitaciones, realizar los pagos en línea y mejorar la experiencia del usuario, optimizando al mismo tiempo la administración del hotel.

## Alcances

- Sistema funcional en ambiente de prueba

- Acceso web y móvil

- Gestión de reservas y usuarios

- Integración con pagos

- Generación de tickets con QR o mail.

Posibles limitaciones:

- No incluye app móvil nativa

- No incluye integración real con bancos

# Descripción General de la Metodología ágil a adoptar.

## Fundamentación

Se utilizará la metodología de trabajo Scrum debido a la necesidad de entregar un prototipo funcional en un corto plazo (3 semanas). Esta metodología permite iterar rápidamente, obtener retroalimentación del cliente y también poder adaptar el desarrollo según necesidades emergentes.

## 2.2 Valores de trabajo

### Técnicos:

- Programación web

- Bases de datos

- UX/UI

### Habilidades Blandas:

- Trabajo en equipo

- Comunicación

- Adaptabilidad

- Responsabilidad

# Personas y roles del proyecto.

| Persona | Rol | Función |
| --- | --- | --- |
|  | Stakeholder/s | Dueña/o del hotel |
|  | Product Owner | Define requerimientos |
| Sofía Pérez | Scrum Master | Facilita Scrum |
|  | Developer 1 | Frontend |
|  | Developer 2 | Backednd |
|  | Developer 3 | Base de datos |

# Product Backlog. Lista de Componentes y artefactos para Construir.

## Épicas e historias de usuarios.

- Tabla resumen con Principales Épicas e Historias de Usuarios v/s Componentes

[Insertar Tabla Product Backlog y describir]

Esta en un archivo Excel, adjuntado.

# Definición tecnologías de Desarrollo a utilizar

Las tecnologías de desarrollo a utilizar serán las siguientes, debido a que permiten un desarrollo rápido, son compatibles y modernas.

Frontend: HTML, CSS, JavaScript

Backend: Python / Node.js

Base de datos: MySQL

Control versiones: GitHub

# Definición de tecnologías de implementación.

Para las tecnologías de implementación se usarán por su alta disponibilidad, acceso remoto y escalabilidad entre otros.

- Servidor en la nube (Java, AWS, Azure, entre otros).

- Base de datos en la nube

- Hosting Web

# Adjunta el link de acceso al archivo original guardado en el repositorio del proyecto aquí:

Duoc UC